## Resumen de

## Reunión Retrospectiva

## Fase de Diseño

**Información de la empresa y proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Restaurant La Picá de la Chabelita |
| Proyecto | Plataforma web Restaurant “La Picá de la Chabelita” |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Online / Discord |
| Fecha | 23-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | Fase de Diseño |
| Personas convocadas a la reunión | Scrum Máster  Product Owner  Equipo Desarrollo |
| Personas que asistieron a la reunión | Jenifer Lopez  Pamela Aldana  Enrique Ballestero |

**Formulario de Reunión Retrospectiva Fase de Diseño**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| Durante el Sprint 1 (fase de planificación), el equipo completó exitosamente varias tareas clave en la fase de diseño, incluyendo el modelamiento de la base de datos y la elaboración de diversos diagramas (casos de uso, clases, comunicación, secuencia). Se lograron mockups del panel de administración y de la página web, lo que ayudó a visualizar el producto final. La reunión de retrospectiva fue efectiva, permitiendo una reflexión constructiva sobre el progreso. | Se enfrentaron impedimentos significativos. La identificación de feriados irrenunciables impactó la disponibilidad del equipo, lo que provocó un poco de retrasos en las actividades programadas, pero finalmente se cumplió con las fechas establecidas. El check point programado tuvo que ser pospuesto, lo que interrumpió la continuidad en la supervisión del proyecto. | Para la próxima iteración, se ajustaran los plazos desde el inicio, considerando los feriados y otros posibles impedimentos. Se establecerá un protocolo más riguroso para el seguimiento de entregas. Además, se planificará el calendario de reuniones con anticipación y se asegurará la comunicación oportuna sobre cambios en el cronograma. Implementar herramientas de gestión de proyectos facilitará la visualización del progreso y ayudará a mitigar futuros retrasos. |