**Resumen de**

**Reunión Retrospectiva**

Fase de Desarrollo Etapa 2

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización | Restaurant La Picá de la Chabelita |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma web Restaurant “La Picá de la Chabelita” |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online / Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 15/11/2024 |
| Número de iteración / sprint | Fase de Desarrollo Etapa 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Scrum Máster  Product Owner  Equipo Desarrollo |
| Personas que asistieron a la reunión | Jenifer Lopez  Pamela Aldana  Enrique Ballestero |

**Formulario de Reunión Retrospectiva Fase de Desarrollo Etapa 1**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| El equipo destacó el éxito en la implementación de funcionalidades críticas, incluyendo los módulos CRUD para la gestión de usuarios, productos y reservas. La aplicación de la metodología SCRUM fue un acierto, ya que facilitó la organización de las tareas mediante sprints y reuniones diarias, lo que contribuyó a un buen nivel de comunicación y colaboración dentro del equipo. | Se identificaron algunos problemas durante la iteración. Entre los desafíos más notables se encontraron los retrasos en las reuniones diarias y entregas, provocados por la sobrecarga académica y el agotamiento físico del equipo. Además, hubo dificultades técnicas en la integración de la pasarela de pagos y en la gestión de la base de datos, lo que complicó la sincronización entre el frontend y backend y generó demoras en la entrega de algunas funcionalidades. | Para la próxima iteración, el equipo acordó implementar mejoras enfocadas en la optimización del cronograma y la gestión de tareas. Se planea incluir un margen adicional en los plazos para mitigar posibles retrasos y fortalecer el entorno de pruebas, especialmente en los módulos críticos como el de pagos en línea. También se acordó revisar y mejorar la estructura de la base de datos para asegurar un rendimiento más eficiente y promover un equilibrio entre las responsabilidades académicas y del proyecto, priorizando el bienestar del equipo para evitar agotamiento. |